## Slide 1
PLAN DE TRAVAIL — 8 SEMAINES
Architecture Zero Trust pour le contrôle de fidélité des agents IA
Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete • ART Cameroun

## Slide 2
Vue d’ensemble du planning
S1
Cadrage
S2
État de l’art
S3
Exigences
S4
Conception
S5
PoC alpha
S6
Tests
S7
Mémoire
S8
Soutenance
2 points d’étape chaque semaine : mardi et vendredi (10–15 min + fiche 1 page)
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 2/12

## Slide 3
Semaine 1 — Cadrage
• Valider le thème reformulé
• Choisir 1 cas d’usage ART
• Note de cadrage + références
• Installer l’environnement
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 3/12

## Slide 4
Semaine 2 — État de l’art
• Rédiger Ch.1 (draft)
• ≥ 8 fiches de lecture
• Processus ART as-is
• Cartographier acteurs/données
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 4/12

## Slide 5
Semaine 3 — Risques
• Matrice des actifs
• Analyse de menaces
• Exigences EF/ENF
• Draft chapitre 2
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 5/12

## Slide 6
Semaine 4 — Conception
• Diagrammes architecture
• ≥ 5 politiques
• Séquence PEP/PDP
• Draft chapitre 3
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 6/12

## Slide 7
Semaine 5 — PoC alpha
• Identité + jeton agent
• PEP + policy engine
• Journal d’audit
• Chemin heureux démo
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 7/12

## Slide 8
Semaine 6 — Tests
• 3 scénarios d’attaque
• PoC beta
• Rapport de tests
• Draft chapitre 5
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 8/12

## Slide 9
Semaine 7 — Rédaction
• Mémoire ~80 %
• Note recommandations ART
• Bibliographie
• Plan diaporama
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 9/12

## Slide 10
Semaine 8 — Soutenance
• Mémoire final
• Diapo + répétitions
• Vidéo plan B
• Soutenance J60
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 10/12

## Slide 11
Ordre oral de soutenance (15 min)
• Contexte ART & problématique (2 min)
• État de l’art express (2 min)
• Architecture Zero Trust proposée (4 min)
• Démo PoC (3 min)
• Résultats & recommandations (2 min)
• Conclusion / perspectives (2 min)
ART Cameroun — Stage Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete | 11/12

## Slide 12
Prêt pour exécution — points d’étape mardi / vendredi