ART CAMEROUN — MÉMOIRE DE STAGE

Cahier des charges — Livrables du projet

Stage ART Cameroun — 8 semaines

Stagiaire : Grace Divine Tchuenteu Ebe'ete

Structure : Agence de Régulation des Télécommunications (ART) — Cameroun

Date de référence : 21/07/2026

# 1. Identification

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| Intitulé | Proposition d’une architecture Zero Trust pour le contrôle de fidélité des agents IA : cadre de sécurisation et prototype applicables aux processus métier de l’ART Cameroun. |
| Organisme | ART Cameroun |
| Durée | 8 semaines (soutenance J60) |
| Nature | Mémoire de stage + prototype de démonstration (PoC) |

# 2. Problématique

Comment concevoir et démontrer une architecture Zero Trust capable de garantir la fidélité des actions d’un agent IA dans un contexte métier de l’ART ?

# 3. Objectifs spécifiques

Synthétiser l’état de l’art Zero Trust et menaces des IA agentiques

Analyser les besoins de sécurité d’un processus métier ART

Concevoir une architecture Zero Trust (identités, politiques, PEP/PDP, audit)

Réaliser un PoC démontrant le blocage d’actions non conformes

Évaluer le gain de sécurité via des scénarios de test

Formuler des recommandations pour l’ART

# 4. Exigences fonctionnelles (PoC)

| ID | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- |
| EF-01 | Authentifier l’agent via une identité / jeton | Must |
| EF-02 | Intercepter chaque demande d’outil avant exécution | Must |
| EF-03 | Décider autoriser / refuser selon une politique | Must |
| EF-04 | Journaliser toute décision et toute action | Must |
| EF-05 | Simuler au moins 3 scénarios d’attaque | Must |
| EF-06 | Tableau de bord simple d’audit | Should |
| EF-07 | Gérer plusieurs rôles d’agent | Should |
| EF-08 | Intégration SI réel ART | Won’t |

# 5. Livrables

| Code | Livrable | Échéance |
| --- | --- | --- |
| L1 | Note de cadrage | Semaine 1 |
| L2 | État de l’art synthétique | Semaines 1–2 |
| L3 | Analyse existant / besoins ART | Semaines 2–3 |
| L4 | Architecture cible | Semaines 3–4 |
| L5 | Prototype PoC | Semaines 4–6 |
| L6 | Rapport de tests & résultats | Semaines 6–7 |
| L7 | Mémoire complet | Semaine 8 |
| L8 | Recommandations ART | Semaine 7 |
| L9 | Soutenance (diapo + démo) | J60 |

# 6. Stack technique suggérée

Langage : Python

Orchestration agent : LangChain / script custom minimal

Politiques : YAML/JSON (+ OPA/Rego si connu)

Identité : JWT / API key signée

Audit : logs JSON + UI simple (Streamlit ou FastAPI)

LLM : API cloud, modèle local, ou mode mock si accès limité

# 7. Risques et mitigation

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Accès limité aux données ART | Moyen | Données fictives réalistes |
| Pas d’accès LLM | Élevé | Mode mock + focus contrôles |
| Sujet trop large | Élevé | Cas d’usage unique + OUT OF SCOPE |
| Retard mémoire | Élevé | Rédaction continue dès S2 |